# Generalplanervertrag (Entwurf)

zwischen

Seefeld Immobilien AG, Seefeldstrasse 42, 8008 Zürich

(nachfolgend «Auftraggeberin»)

und

Baumschlager Eberle Architekten AG, Limmatstrasse 65, 8005 Zürich

(nachfolgend «Auftragnehmerin»)

# Art. 1 Gegenstand

Die Auftragnehmerin erbringt die Generalplanerleistungen für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses auf der Liegenschaft Seefeldstrasse 128, 8008 Zürich, gemäss den Leistungsphasen 1–6 nach SIA 112 (Modell Bauplanung).

# Art. 2 Leistungsumfang

Die Generalplanerin koordiniert folgende Fachplanungen:
– Architektur (Eigenleistung)
– Tragwerksplanung (Schnetzer Puskas Ingenieure)
– HLKS-Planung (Amstein + Walthert AG)
– Elektroplanung (Burkhalter Technics AG)
– Bauphysik (Gartenmann Engineering)
– Brandschutz (Aegis Sicherheit AG)
– Landschaftsarchitektur (Ganz Landschaftsarchitekten)

# Art. 3 Honorar

Das Honorar wird auf Grundlage der SIA-Honorarordnung 102/103 berechnet:
– Auftragsvolumen (BKP 2): CHF 42.6 Mio.
– Honorarsatz Generalplanung: 12.8%
– Geschätztes Gesamthonorar: ca. CHF 5.45 Mio. (exkl. MwSt.)

Die Abrechnung erfolgt nach Leistungsfortschritt gemäss SIA 112.

# Art. 4 Termine

Die Generalplanerin verpflichtet sich, die Planungsleistungen gemäss dem vereinbarten Terminplan zu erbringen. Wesentliche Planungsfristen:
– Bauprojekt (Phase 31): abgeschlossen
– Bewilligungsplanung (Phase 32): abgeschlossen
– Ausführungsplanung (Phase 41): laufend, Abschluss bis 30.06.2026
– Ausschreibung (Phase 51): rollierend nach Gewerk

# Art. 5 Haftung und Versicherung

Die Auftragnehmerin haftet für die sorgfältige Erbringung ihrer Leistungen gemäss den anerkannten Regeln der Baukunde und den SIA-Normen. Sie unterhält eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens CHF 10 Mio. pro Schadensfall.

# Art. 6 Gerichtsstand

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Gerichte am Sitz der Auftraggeberin (Zürich) zuständig. Es gilt Schweizer Recht.